## Slide 1: Unidad 6: Gestión de la Calidad del Proyecto.
Cátedra: Administración de Proyectos de Software
Docentes: Ing. Carlos Giorgetti – Ing. Viviana Santucci – Ing. Milagros Schneider
Ingeniería en Informática
Facultad de Ingeniería en Ciencias Hídricas
Universidad Nacional del Litoral

## Slide 2: Gestión de la Calidad del Proyecto: Contenido
La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin (1819-1900) Crítico y escritor británico.
Conceptos básicos sobre la calidad
Teorías de la calidad
Procesos de gestión de calidad
Planificar la calidad
Asegurar la calidad
Controlar la Calidad
Resumiendo la gestión de calidad
Lecciones aprendidas

## Slide 3: Gestión de la Calidad: Introducción
En todo proyecto es sumamente importante dedicar tiempo a la gestión de calidad para:
  Prevenir errores y defectos.
  Evitar realizar de nuevo el trabajo, lo que implica ahorrar tiempo y dinero.
  Tener un cliente satisfecho.
La gestión de la calidad implica que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió. Para ello será necesario lo siguiente:
  Convertir las necesidades y expectativas en requisitos del proyecto.
  Lograr que el proyecto produzca lo planificado y el producto cubra las necesidades reales.
  Realizar acciones de prevención sobre la inspección.
  Buscar en forma permanente la perfección: mejora continua.

## Slide 4: Gestión de la Calidad: Definición ¿Qué es la calidad?
Según la American Society for Quality: “El grado en el que un proyecto cumple con los requisitos”
Según el Dr. Kaoru Ishikawa: “Diseñar, producir y mantener un producto que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor”

## Slide 5: Gestión de la Calidad: Aportes

## Slide 6: Gestión de la Calidad: Aportes
Edwards Deming
Es uno de los pioneros en temas relacionados con la gestión de la calidad.
Sus tres conceptos más conocidos son:
  La reacción en cadena.
  Los catorce (14) pasos para la calidad total.
  El ciclo de mejora continua “plan-do-check-act”.

## Slide 7: Gestión de la Calidad: Aportes
REACCIÓN EN CADENA

## Slide 8: Gestión de la Calidad: Aportes
14 Pasos para alcanzar la gestión de la calidad total

## Slide 9: Gestión de la Calidad: Aportes
MEJORA CONTINUA

## Slide 10: Gestión de la Calidad: Aportes
Joseph Moses Juran
Es reconocido principalmente por la trilogía de la calidad:
  Planificar la calidad
  Controlar la calidad
  Mejorar la calidad
Hizo popular el principio de Paretto: 80-20
Hay que involucrar a la alta gerencia en la gestión de la calidad.
La calidad se cumple cuando un producto es “adecuado para su uso”.

## Slide 11: Gestión de la Calidad: Aportes
Kaoru Ishikawa
Se concentró en las teorías estadísticas para el control de calidad y es reconocido por las 7 herramientas básicas de la calidad:
  Diagrama causa-efecto: qué causa problemas.
  Diagramas de control: control de variaciones.
  Diagramas de flujo: lo que se hace.
  Histogramas: visión gráfica de las variaciones.
  Diagrama de Pareto: ranking de problemas.
  Diagrama de comportamiento: historial.
  Diagrama de dispersión: relación entre variables.

## Slide 12: Gestión de la Calidad: Aportes
Phillip Crosby
Fue un convencido de que la calidad debe ser comprendida por todos. Entre sus principales aportes se destacan:
La calidad se define como “conformidad con los requerimientos”.
El sistema para administrar la calidad requiere de la prevención en lugar de la inspección.
Hay que definir estándares de desempeño que no dejan dudas. Por ejemplo, cero defectos.

## Slide 13: Gestión de la Calidad: Aportes
Compatibilidad PMBOK – Teorías de la Calidad
Deming, Juran, Ishikawa, Cosby
ISO (Organization for Standarization)
TQM (Total Quality Management)
Six Sigma
Costo de la calidad (COQ)
Análisis de modos de fallo y efectos
Revisiones del diseño
Mejora continua

## Slide 14: Gestión de la Calidad
El DP debe realizar las siguientes acciones:
  Recomendar mejoras en los procesos y políticas de calidad de la empresa.
  Establecer métricas para medir la calidad.
  Revisar la calidad antes de finalizar el entregable.
  Evaluar el impacto en la calidad cada vez que cambia la restricción triple.
  Destinar tiempo para realizar mejoras de calidad.
  Asegurar que se utilice el control integrado de cambios.

## Slide 15: Gestión de la Calidad: Procesos
Planificar la calidad: qué normas son relevantes y cómo se van a satisfacer.
Asegurar (o gestionar) la calidad: utilizar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del proyecto. En otras palabras, asegurarse que se estén utilizando los planes para la gestión de calidad.
Controlar la calidad: supervisar que el proyecto esté dentro de los límites pre-establecidos.

## Slide 16: Gestión de la Calidad: Procesos Principales Interrelaciones del Proceso de Gestión de la Calidad del Proyecto

## Slide 17: Gestión de la Calidad: Procesos
¿Planificar, asegurar o controlar?
Ver ejercicio dado en e-FICH

## Slide 18: Gestión de la Calidad: Planificar la Calidad
La calidad NO se incorpora al proyecto cuando se encuentra en marcha mediante procesos de inspección. Por el contrario, la calidad se planifica, se diseña y se incorpora antes de que comience la ejecución del proyecto.
Al momento de planificar la calidad es importante identificar las normas de calidad relevantes. Por ejemplo, las normas ISO.

## Slide 19: Gestión de la Calidad: Planificar la Calidad

## Slide 20: Planificar la Calidad: Entradas
Líneas base: alcance, cronograma, costos
  La definición de los criterios de aceptación puede incrementar o disminuir significativamente los costos de calidad del proyecto.
Registro de interesados
Registro de riesgos
Activos de los Procesos de la Organización:
  Las políticas, los procedimientos y las pautas de calidad de la organización.
  Las bases de datos históricas
  Las lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores

## Slide 21: Planificar la Calidad: H & T
Costo de la calidad (COQ: cost of quality)

## Slide 22: Planificar la Calidad: H & T
Costo de la calidad (COQ: cost of quality)

## Slide 23: Planificar la Calidad: H & T
Aquellas empresas con enfoques reactivo en temas relacionados con la gestión de la calidad, donde resuelven los problemas una vez que ocurren, gastan aproximadamente un 80% en costos de fallas.

## Slide 24: Planificar la Calidad: H & T
Diagrama de control: se utiliza para evaluar el comportamiento del proceso a través del tiempo. El cliente fija límites de tolerancia y el DP determina límites de control. Por ejemplo, se firma con el cliente un contrato que permite un máximo 2% de productos defectuosos y el equipo de proyecto determina que si un lote tiene más de un 1% de defectuosos el proceso está fuera de control.

## Slide 25: Planificar la Calidad: H & T
Estudios comparativos (benchmarking): Los estudios comparativos implican comparar prácticas reales o planificadas del proyecto con las de proyectos comparables, para identificar las mejores prácticas, generar ideas de mejoras y proporcionar una base para la medición del desempeño.
Diseño de experimentos (DOE): evaluar estadísticamente qué factores mejoran la calidad del proyecto. Cambiar un factor por vez para analizar el impacto sobre la calidad del proyecto podría ser ineficiente. Con modelos estadísticos se pueden cambiar todos los factores de un proceso en forma simultánea y evaluar qué combinación de factores tiene el mayor impacto en la calidad, a un costo razonable. Por ejemplo, evaluar qué combinación de suspensión y neumáticos produce el menor desgaste de cubiertas.

## Slide 26: Planificar la Calidad: H & T
Muestreo estadístico: seleccionar parte de una población para su análisis, de esa forma se reducen los costos de control de calidad en relación a tener que investigar toda la población. Por ejemplo, seleccionar aleatoriamente 30 puertas para controlar la calidad sobre un total de 200 puertas.
Eventos mutuamente excluyentes: La probabilidad de ocurrencia de un evento no está relacionada con otro evento. Por ejemplo, al tirar la moneda existe un 50% de probabilidad de que salga “cara” cada vez que se tira, en forma independiente de los resultados previos.
Eventos estadísticamente dependientes: La probabilidad de ocurrencia de un evento afecta la probabilidad de ocurrencia del próximo evento. Por ejemplo, jugar al Bingo.

## Slide 27: Planificar la Calidad: H & T
Diagrama de flujo: utiliza símbolos para describir los pasos de un proceso y las acciones que se deben realizar en cada paso.

## Slide 28: Planificar la Calidad: H & T Diagrama de Flujo

## Slide 29: Planificar la Calidad: H & T
Otros metodologías o herramientas: six sigma, lean thinking, despliegue de funciones de calidad, CMMI, diagramas de afinidad, técnicas de grupo nominal, diagramas matriciales, etc.

## Slide 30: Planificar la Calidad: Salidas
Plan de gestión de calidad
Métricas de calidad: parámetros objetivos que se utilizarán para medir la calidad del proyecto.
Listas de control de calidad: listado para verificar que se sigan los procesos de calidad. Ejemplo de Check list de calidad
Plan de mejoras del proceso: identificar qué procesos servirán para reconocer actividades que no agregan valor.

## Slide 31: Proceso: Asegurar (o Gestionar) la Calidad
Una vez que el proyecto se encuentra en ejecución, con el asegurar la calidad se verifica que se estén implementando todos los procesos y normas definidas en el plan de calidad.
“Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas.”

## Slide 32: Proceso: Asegurar (o Gestionar) la Calidad

## Slide 33: Asegurar la Calidad: Entradas
Plan de gestión de calidad y plan de mejoras del proceso
Métricas de calidad
Informes de desempeño del trabajo
Mediciones de control de calidad

## Slide 34: Asegurar la Calidad: H & T
Las mismas herramientas utilizadas para planificar y controlar la calidad, pueden utilizarse para asegurar la calidad.
Auditorías de calidad: Las auditorías de calidad las lleva a cabo el Departamento de Aseguramiento de Calidad; en caso que este departamento no exista, las debe realizar el DP. Con estas auditorías hay que dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se están aplicando las políticas y normas de calidad?, ¿Son efectivos y eficientes los procesos actuales?
Análisis del proceso: Cuando el proyecto tiene procesos repetibles se hacen revisiones periódicas a los fines de seguir un proceso de mejora continua. Por ejemplo, planificar la revisión del proceso de las instalaciones de software cada 10 computadoras.

## Slide 35: Asegurar la Calidad: Enfoques

## Slide 36: Asegurar la Calidad: Salidas
Solicitudes de cambio
Actualizaciones

## Slide 37: Proceso: Controlar la Calidad
Este proceso verifica que los entregables se encuentren dentro de los límites de calidad definidos en el Plan de Gestión de la Calidad.
El DP debería preguntarse lo siguiente:
  ¿El proyecto cumple con las normas de calidad?
  ¿Cómo se van a eliminar los resultados insatisfactorios?
  ¿Tendremos un proyecto exitoso?
Algunas acciones que se llevan a cabo:
  Medidas preventivas para evitar errores en el proceso.
  Acciones correctivas para eliminar la causa-raíz del problema.
  Inspecciones para evitar que los errores lleguen al cliente.

## Slide 38: Proceso: Controlar la Calidad

## Slide 39: Controlar la Calidad: Entradas
Plan de gestión de calidad, métricas y lista de mejoras.
Entregables y mediciones de desempeño.
Solicitudes de cambio aprobadas.

## Slide 40: Controlar la Calidad: H & T
Diagramas de causa-efecto (Ishikawa o espina de pescado): identifica en forma esquemática las causas de los problemas.

## Slide 41: Controlar la Calidad: H & T
Diagramas de control: se utiliza para evaluar el comportamiento del proceso a través del tiempo.
Diagramas de flujo
Histograma: se representa gráficamente la distribución de frecuencias agrupadas en distintas clases o categorías.

## Slide 42: Controlar la Calidad: H & T
Diagramas de Paretto: se representa la distribución de frecuencias de un histograma con las causas de las fallas del producto.
Ley de Pareto o Principio 80/20: El 80% de los problemas se debe al 20% de las causas.

## Slide 43: Controlar la Calidad: H & T
Diagrama de comportamiento: se utiliza información histórica para estudiar la evolución de una variable a través del tiempo. Este diagrama puede mostrar tendencias, variaciones o cambios en procesos a través del tiempo. Por ejemplo, con el análisis de tendencias se puede pronosticar resultados futuros sobre la base de datos históricos.
Diagrama de dispersión: muestra la relación entre dos variables. Mientras más próximos estén los datos sobre una diagonal, mayor será la correlación entre las variables.

## Slide 44: Controlar la Calidad: H & T
Muestreo estadístico: seleccionar parte de una población para su análisis, como se explicó en la sección de planificar la calidad.
Inspección: se realizan revisiones o auditorías a un producto para evaluar si está cumpliendo con las normas o para validar la reparación de defectos.
Revisión de solicitudes de cambio aprobadas: verificar que se implementaron los cambios de la misma forma que habían sido aprobados.

## Slide 45: Controlar la Calidad: Salidas
Mediciones de control de calidad
Cambios y entregables validados
Solicitudes de cambio
Actualizaciones